Příloha č. 4 Výzvy

Smlouva o dílo č. ../2020-SM

(§ 2586 NOZ)

Smluvní strany  :

Objednatel                                  : Město Dolní Poustevna

se sídlem                                      : Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna

IČ                                                 : 00261289

DIČ                                              : CZ00261289

bankovní spojení                         :  Komerční banka a.s.,  pobočka Rumburk

č.ú. : 4128431/0100

jednající ve věcech smluvních    :  Robert Holec, starosta města

jednající ve věcech technických :  Zdeněk Hauser, odbor  správy majetku MěÚ Dolní

Poustevna

telefon                                         : 412397136, 412397221

e-mail                                          : info@dolnipoustevna.cz, starosta@dolnipoustevna.cz,

hauser@dolnipoustevna.cz

na straně první  (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel                                   :

se sídlem                                      :

IČ                                                 :

bankovní spojení                         :

č.ú.

zastoupený                                  :

telefon                                         :

na straně druhé  (dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo :

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že  tato  smlouva  je  uzavřena  na  základě  výsledků zadávacího

řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem  „Obnova památníku obětem 1. světové

války – Dolní Poustevna“, zadané postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o  zadá-

vání veřejných  zakázek, v  platném znění. Jednotlivá  ustanovení  této  smlouvy  tak budou

vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

- 1 -

2. Předmět  díla  dle  této  smlouvy  je  spolufinancován  formou  účelové  dotace  z programu

Ministerstva obrany ČR (Program 10729 – Zachování  a obnova  historických hodnot, číslo

EDS 107D291002043). Smluvní strany budou postupovat v souladu s podmínkami  určený-

mi pro žadatele a příjemce a v souladu s oficiálními doporučeními a oznámeními zprostřed-

kujícího subjektu.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlou-

vy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba  k řádnému

provedení díla.  Pověří-li  zhotovitel  provedením díla jinou osobu, má zhotovitel při prová-

dění díla jinou osobou odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že není v  úpadku  ani  ve  stavu hrozícího úpadku, a že mu není

známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu

není  v  právní  moci  žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či

jiného orgánu na plnění, které by mohlo  být  důvodem zahájení exekučního řízení na maje-

tek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.

5. Smluvní strany prohlašují,  že  identifikační údaje  uvedené  v záhlaví této smlouvy odpoví-

dají aktuálnímu  stavu, a  že  osobami  jednajícími  při  uzavření  této smlouvy  jsou  osoby

oprávněné  smluvní  strany  zastupovat a  jednat  za smluvní strany. Jakékoliv změny údajů

uvedených v záhlaví  této  smlouvy,  jež  nastanou  v  době  po uzavření této smlouvy, jsou

smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

6. V případě, že  se  kterékoliv  prohlášení  některé ze smluvních  stran  podle  tohoto  článku

ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, kte-

rá nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé smluvní straně vznikla.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

l. Předmětem této  smlouvy  o  dílo  je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí

ve  sjednaném  termínu za  podmínek  dle  této  smlouvy  dále  specifikované dílo a závazek

objednatele řádně  provedené  dílo  převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu. Zhotovitel se za-

vazuje postupovat při plnění této smlouvy o dílo v souladu s podmínkami poskytovatele do-

tačních prostředků, tj. Ministerstva obrany ČR.

III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se  zavazuje provést  pro  objednatele  dílo  dle  podmínek stanovených zadávací

dokumentací, touto smlouvou a  jejími  přílohami, a to včetně všech souvisejících prací, do-

dávek, služeb a nutného zaškolení obsluhy (dále jen „dílo“).

2. Součástí díla jsou veškeré práce, dodávky, služby, činnosti a výkony, kterých je třeba trvale

nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání díla a k uvedení díla do řádného provozu, ne-

ní-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.

3. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  veškeré  nezbytné  doklady, prohlídky a přejímky, spojené s

prováděním díla, vyžadované touto smlouvou a jejími přílohami, platnými právními  předpi-

sy nebo orgány státní správy.

4. Rozsah  a  kvalita  díla  jsou  dále  dány  příslušnými  ČSN  a  obecné  závaznými  právními

předpisy platnými v době provádění díla, případně dalšími podmínkami objednatele sjedna-

nými v této smlouvě.

- 2 -

5. Zhotovitel  prohlašuje, že před  podpisem  této  smlouvy  převzal a  seznámil se s přílohami

této smlouvy a místem plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a že s ohledem na své znalosti

a zkušenosti  zhotoví dílo dle smlouvy a jejích příloh, aby mohlo být řádně užíváno k účelu,

k němuž má být zhotoveno. Zhotovitel je  povinen v  rámci plnění dle této smlouvy provést

veškeré práce, dodávky, služby, činnosti a výkony,  kterých  je  třeba trvale nebo dočasně k

zahájení, dokončení a předání díla a k uvedení díla do řádného provozu.

6. Zhotovitel  se zavazuje  provést  dílo podle této smlouvy a jejích příloh včetně prací a dodá-

vek, které sice nejsou v  této  smlouvě  výslovné popsány, ale jsou pro řádné provedení díla

potřebné a zhotovitel je znal, mohl anebo  měl  znát  na základě svých odborných a technic-

kých znalostí při uzavření této smlouvy.

7. Zhotovitel je při  provádění  díla vázán  pokyny  objednatele, pokud  objednatel zhotoviteli

takové pokyny udělí.

8. Změny díla, včetně  provedení  veškerých  víceprací,  méněprací, změny  technologií  nebo

materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dá-

le jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), a  musí  být vždy sjednány předem ve formě

písemného dodatku k této smlouvě.

IV. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Místem plnění díla je stávající pomník včetně zázemí  při ulici Lobendavská,  situovaný na

st.p.č. KN 257 v kat. území Horní Poustevna  a obci  Dolní Poustevna.

2. Termín zahájení plnění díla :  01.08.2020

3. Termín dokončení díla         :  30.09.2020

4. Jestliže  nevhodné nebo  neúplné  podklady  nebo  pokyny  brání  v  řádném provádění díla,

zhotovitel tyto skutečnosti  bezodkladně oznámí objednateli a v nezbytném rozsahu přeruší

provádění díla do doby změny nebo doplnění podkladů nebo pokynů objednatelem nebo do

doby doručení písemného sdělení objednatele, že trvá na provádění  díla  s  použitím předa-

ných podkladů nebo za dodržování jeho pokynů. Zhotovitel je povinen pokračovat v prová-

dění díla v rozsahu, ve kterém mu v tom  nebrání  nevhodné  nebo neúplné  podklady  nebo

pokyny. O dobu, po kterou bylo nutné provádění díla přerušit z důvodů uvedených v tomto

odstavci, se prodlužuje lhůta pro provedení díla.

V. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Závazek zhotovitele provést dílo podle této smlouvy je splněn jeho  řádným a včasným  do-

končením a předáním  objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k užívání

díla a dokladů  stanovených  právními  předpisy, normami,  a  rozhodnutími orgánů veřejné

moci, tj. zejména :

- záruční listy k dodávané technologii;

- návody k obsluze, návody k použití k dodávané technologii;

- doklady o zabezpečení likvidace odpadů v  souladu  se  zákonem č. 185/2001 Sb., o odpa-

dech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- 3 -

2. V případě, že platné obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepi-

sují provedení zkoušek, revizí, atestů  a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se

díla, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.

3. Objednatel dílo převezme za předpokladu, že provedení díla odpovídá této smlouvě, je plně

funkční, a  je  prosté  vad  a  nedodělků s výjimkou  drobných vad a nedodělků, jež nebrání

řádnému užívání díla.

4. O předání a převzetí díla (včetně jeho částí) bude smluvními stranami sepsán  protokol, kte-

rý bude obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté  lhůty k

jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů  předávaných zho-

tovitelem objednateli při předání díla (dále též jako „předávací protokol“). Pokud zhotovitel

vady, uvedené  v předávacím  protokolu  v dohodnuté době neodstraní, je objednatel opráv-

něn zajistit odstranění vad třetí osobou. Zhotovitel  je  povinen  uhradit  objednateli  škodu,

která objednateli vznikla, včetně  škody  v  podobě  vynaložení  nákladů na odstranění tako-

vých vad.

5. Předávací protokol musí obsahovat minimálně tyto náležitosti :

a) číslo předávacího protokolu a datum,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky,

c) označení předmětu plnění nebo jeho části,

d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,

e) příslušná  loga  programu,  název  projektu, registrační  číslo  projektu a informaci, že se

jedná o projekt podpořený z programu Ministerstva obrany ČR,

f) datum zahájení a dokončení plnění příslušné části díla/celého díla,

g) podrobné vymezení rozsahu provedených  prací  a  dodávek,

h) prohlášení objednatele, že plnění (jeho část) přejímá (nepřejímá), podpis oprávněné oso-

by objednatele,

i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která předávací protokol vystavila, včetně kontaktní-

ho telefonu.

6. V  případě, že  objednatel  dílo nepřevezme, bude  mezi  smluvními stranami sepsán zápis s

uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě

nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany lhůty k  odstranění vad nebo nedodělků a náhradní

termín předání a převzetí díla.

7. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z přejímací-

ho řízení, a to v termínu stanoveném v předávacím protokolu. V případě nepřevzetí díla ob-

jednatelem je zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve  lhůtě sjedna-

né v zápisu o nepřevzetí díla podle odst. 5 tohoto článku smlouvy. Nebude-li termín odstra-

nění vady nebo nedodělku  v  předávacím  protokolu  nebo v zápisu o nepřevzetí díla stano-

ven, je  zhotovitel  povinen  vadu  nebo  nedodělek odstranit nejpozději do 14 kalendářních

dnů ode dne oboustranného podpisu  předávacího  protokolu,  resp. vyhotovení zápisu o ne-

převzetí díla. O odstranění vad a nedodělků sepíší smluvní strany protokol.

VI. CENA DÍLA

1. Cena díla se sjednává jako cena pevná, přičemž tato cena je podrobně rozčleněna v polož-

kovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“).

- 4 -

Cena díla bez DPH   : ……………….,..Kč

Sazba DPH (21%)    : ………………..,..Kč

Cena díla celkem včetně DPH : …………………..,.. Kč

2. V případě rozporu ceny uvedené v předchozím odstavci této smlouvy a ceny  vyplývající  z

položkového  rozpočtu  je  rozhodující  cena uvedená v  předchozím odstavci této smlouvy.

Cena je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkou změny da-

ňových právních  předpisů  týkajících se DPH.  Do  ceny  jsou zahrnuty veškeré náklady či

poplatky a další výdaje, které zhotoviteli při realizaci díla vzniknou nebo mohou vzniknout.

3. V ceně díla je zahrnuta  cena za veškeré práce, dodávky, služby, činnosti a výkony, kterých

je třeba pro včasné a kompletní provedení díla a k  uvedení  díla  do řádného provozu a veš-

keré další  náklady zhotovitele, nutné pro včasné a kompletní provedení díla dle této smlou-

vy. V  ceně díla  je  taktéž  zahrnuto vypracování veškeré technické dokumentace a postupů

instalace a zapojení jednotlivých částí díla.

VII. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla je splatná  ve lhůtě 30  dnů ode  dne doručení daňového dokladu. Fakturace bude

probíhat měsíčně, dle skutečně provedených prací, odsouhlasených  zástupcem objednatele.

Zbývající cena  díla dle čl. VI. této  smlouvy, je  splatná ve lhůtě 30 dnů  ode dne předání a

převzetí díla,  kdy  lhůta  pro  úhradu  ceny díla se prodlužuje o dobu odstranění veškerých

vad a  nedodělků  vytknutých v předávacím protokolu.

2. Zhotovitel  je  povinen  na  částku  odpovídající  ceně  díla vystavit daňový doklad (dále jen

„faktura“) v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění poz-

dějších předpisů (dále jen  „zákon o DPH”)  nejpozději  do 7 dnů po převzetí a předání díla.

Bude-li na faktuře uvedena doba splatnosti, musí  odpovídat  době, v níž je objednatel povi-

nen zaplatit  cenu díla  dle  předchozího  odstavce této smlouvy vč. doby nutné k odstranění

vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.

3. Vystavená  faktura  musí  splňovat  náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, a

ust. § 435 občanského  zákoníku a  náležitosti  stanovené  touto  smlouvou vč. dohodnutých

příloh a nedílných součástí. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se

jedná o projekt dotovaný z programu Ministerstva vnitra ČR, a číslo projektu. Faktura musí

kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také :

- číslo a datum vystavení faktury,

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky,

-  příslušná loga programu, název projektu, registrační číslo projektu a informaci, že se jed-

ná o projekt podpořený z programu Ministerstva obrany ČR,

- předmět plnění a jeho  přesnou  specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na

číslo uzavřené smlouvy),

- označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno  (pokud  je číslo účtu odlišné od

čísla  uvedeného v této smlouvě je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objed-

natele),

- číslo a datum předávacího protokolu podepsaného zástupcem zhotovitele a odsouhlasené-

ho zástupcem objednatele (kopie předávacího protokolu bude přílohou faktury),

- lhůtu splatnosti faktury,

- 5 -

- název, sídlo, ICO a DIČ objednatele a zhotovitele,

- jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu a

e-mailu.

4. Nebude-li  faktura  obsahovat  některou povinnou nebo dohodnutou náležitost vč. dohodnu-

tých příloh nebo nedílných součástí, nebo bude-li chybně stanovena cena, DPH, doba splat-

nosti nebo jiná náležitost faktury, je objednatel  oprávněn  tuto  fakturu  vrátit  zhotoviteli k

provedení  opravy  s  vyznačením  důvodu vrácení. Zhotovitel  provede  opravu vystavením

nové faktury. Dnem  odeslání  vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splat-

nosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne  doručení  nové (opravené či doplnění) fak-

tury objednateli.

5. Bankovní  účet  uvedený  zhotovitelem  na jím  vystaveném  daňovém  dokladu  za  účelem

úhrady ceny díla musí odpovídat bankovnímu účtu zveřejněnému dle ustanovení § 98 záko-

na o DPH příslušným  správcem daně způsobem umožňujícím  dálkový přístup. V opačném

případě je  objednatel zhotovitelem vystavený daňový doklad za podmínek dle předchozího

odstavce oprávněn zhotoviteli vrátit.

6. Okamžikem  zaplacení  ceny díla  se  rozumí datum odepsání příslušné částky, odpovídající

ceně díla, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7. Veškeré  úhrady  objednatele  na  základě  této  smlouvy budou  prováděny bezhotovostním

převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v čl. 1 této smlouvy.

VIII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

1. Vlastnické právo  ke zhotovovanému  dílu  má  od počátku  objednatel, přičemž  vlastnické

právo na jakoukoliv část díla přechází na objednatele jejím zabudováním do díla, popřípadě

instalací  či  montáží v  místě  plnění. Objednatel zůstává vlastníkem díla i v případě zániku

závazku z  této  smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze smluvních stran

od této smlouvy.

2. Nebezpečí škody na  díle  nese zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele

okamžikem oboustranného podpisu  předávacího  protokolu. Smluvní strany se dohodly, že

§ 1976 občanského zákoníku, se nepoužije.

IX. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ke všem částem díla, které mají povahu autorského  díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých záko-

nů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon"), a k nimž  zhotovitel  má nebo

mu vznikne majetkové autorské  právo, poskytuje  zhotovitel  objednateli  licenci  ke  všem

způsobům  užití  známým  ke dni  uzavření této smlouvy, a to s účinností ode dne přechodu

vlastnického  práva k věci, v níž bylo konkrétní autorské dílo zahrnuto, nejpozději však ode

dne dokončení díla.

2. Licenci dle  předcházejícího odstavce této smlouvy zhotovitel uděluje objednateli jako bez-

úplatnou, nevýhradní, přenosnou, na  dobu trvání majetkových práv autora, v neomezeném

územním rozsahu. Zhotovitel  uděluje  objednateli  oprávnění k zapracování, sloučení nebo

připojení autorských děl a jejich částí, dodaných zhotovitelem dle této smlouvy, do systémů

objednatele  nebo do  jakýchkoliv  jiných systémů dle potřeb a vůle objednatele, a dále k ja-

kýmkoliv změnám uvedených autorských děl.

- 6 -

3. Zhotovitelem udělená licence se vztahuje ve shora  uvedeném rozsahu i na jakékoli rozšíře-

ní, upgrady, updaty  a  další  změny  autorských  děl,  jsou-1i dodány  zhotovitelem dle této

smlouvy.

4. Zhotovitel se  zavazuje  učinit  všechny nezbytné právní úkony nutné pro zabezpečení neru-

šeného výkonu práv vyplývajících z této smlouvy pro objednatele.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn udělit licence uvedené v tomto článku.  Pokud  zhoto-

vitel zjistí, že nebude moci dostát prohlášení dle předchozí věty, je povinen na takovou sku-

tečnost objednatele neprodleně písemně upozornit. Zhotovitel odpovídá objednateli za jaké-

koli škody, nemajetkové újmy či náklady, včetně veškerých výdajů na odbornou právní po-

moc, vyplývající z jakéhokoli porušení autorských a jiných práv duševního vlastnictví zho-

tovitele nebo třetích osob užíváním autorských děl dodaných  zhotovitelem  za účelem pro-

vedení díla.

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel odpovídá  za to, že  dílo je  provedeno řádně v souladu s touto smlouvou a jejími

přílohami, ČSN a platnými obecně závaznými právními předpisy.

2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost  díla. Záruční doba jednotlivých komponentů zboží je

24 měsíců, záruční  doba  na  stavební  práce je 60  měsíců,  a  počínají běžet ode dne obou-

stranného  podpisu předávacího protokolu  v  případě, že dílo bylo předáno bez vad a nedo-

dělků (dále  jen  „záruční  doba“). V  případě,  že  dílo  bylo  předáno s drobnými  vadami a

nedodělky, jež nebrání řádnému užívání díla, počíná  záruční doba běžet ode dne odstranění

takových vad a nedodělků.

3. Zhotovitel  poskytuje  záruku, že dílo a  všechny  jeho  součásti budou po celou dobu trvání

záruční  doby  splňovat  sjednané technické parametry a budou v souladu s příslušnými nor-

mami a předpisy, touto smlouvou, jejími přílohami a obecně závaznými právními předpisy.

4. Záruka se  vztahuje na  všechny vady díla, jež se projeví jako rozpor s touto smlouvou (dále

jen „záruční vady“), s výjimkou vad díla:

- způsobených  výlučně  objednatelem nebo  třetími  osobami. Výluka dle předchozí věty se

nevztahuje  na vady, které se vyskytnou v důsledku zásahu  do díla objednatelem nebo jím

pověřenou třetí osobou v případě, kdy  zhotovitel neplní svoji  povinnost provádět činnosti

uvedené v odstavci 5, 6 nebo 8 tohoto článku a objednatel využije svého práva  dle odst. 7

tohoto článku provést příslušné činnosti sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

- jež byly způsobeny po  přechodu nebezpečí škody na  díle vnějšími událostmi a nezpůsobil

je zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí zhotovitel plnil svůj  závazek.

5. Zhotovitel  je  povinen bez  zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den po oz-

námení vady objednatelem zhotoviteli, dostavit se po předchozí dohodě na místo stanovené

objednatelem v oznámení vady, a není-li takové místo určeno, pak  do sídla  objednatele, za

účelem projednání  reklamace  vad  a v téže lhůtě objednateli písemně sdělit, zda jsou ozná-

mené vady záručními  vadami nebo zda jde o vady mimozáruční. Pokud tak zhotovitel neu-

činí, má se za to, že jde o záruční vady. Pokud  zhotovitel  sdělí, že  reklamované vady jsou

vadami mimozáručními, je objednatel oprávněn  vady  odstranit  sám  nebo prostřednictvím

třetí osoby. Ukáže-li  se, že reklamované vady, o nichž zhotovitel sdělil, že jsou vadami mi-

mozáručními. a  jež  objednatel  odstranil  dle předchozí  věty,  byly  záručními  vadami, je

zhotovitel povinen  uhradit objednateli škodu, která objednateli vznikla, včetně škody v po-

době vynaložení nákladů na odstranění takových vad.

6. Zhotovitel je  povinen  záruční  vady  odstranit  nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich

oznámení objednatelem zhotoviteli, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnut

jiný termín pro odstranění vad.

- 7 -

7. Pokud zhotovitel neodstraní záruční vady ve sjednané lhůtě od  jejich  oznámení objednate-

telem zhotoviteli, je objednatel  oprávněn podle  vlastního uvážení vadu buď sám odstranit,

nebo pověřit jejím odstraněním třetí osobu. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu,

která objednateli vznikla v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad.

8. Záruční doba se prodlužuje o dobu  počínající dnem  oznámení záručních vad objednatelem

zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění oznámených záručních vad.

9. Zhotovitel je povinen po celou záruční dobu bezplatně odstraňovat záruční vady.

XI. OSTATNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Zhotovitel  se  zavazuje, že  objednateli  předloží   nejpozději   při   podpisu   této   smlouvy

pojistnou smlouvu, jejímž  předmětem  bude  pojištění  odpovědnosti  zhotovitele za  škodu

způsobenou při provádění díla třetí osobě s pojistným  plněním  ve výši min.  500.000,- Kč.

Zhotovitel  se  v této   souvislosti   zavazuje   udržovat  pojištění  alespoň  v  uvedené výši v

platnosti až do okamžiku, kdy  dojde  k  podpisu  předávacího  protokolu oběma smluvními

stranami a do stejné doby řádně hradit pojistné zvýše uvedené pojistné smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu splatnými a účinnými obecně

závaznými právními předpisy ČR a EU.

3. Zhotovitel  se  dále  zavazuje  zajistit  odborné  technické  vedení provádění díla, dodržovat

bezpečnost práce při  provádění  díla,  průběžně odklízet případný odpad, udržovat čistotu v

místě plnění  a  v  jeho  okolí  a  po  dokončení  díla  na  svůj náklad odklidit veškerý odpad

vzniklý z jeho činnosti.

4. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení částí díla subdodavateli.

5. Zhotovitel je povinen provádět dílo,  nebo  jeho  část  subdodavatelem,  pokud  jím  ve  své

nabídce  podané  v  zadávacím  řízení veřejné  zakázky  prokazoval  splnění  kvalifikačních

předpokladů. Pokud  ze závažných  objektivních důvodů nebude zhotovitel schopen zajistit,

aby se  takový  subdodavatel  podílel  na  realizaci  díla,  je  zhotovitel  oprávněn  takového

subdodavatele  nahradit  jiným  subdodavatelem  pouze na základě předchozího písemného

souhlasu  objednatele. Subdodavatel  nahrazující  původního  subdodavatele musí prostřed-

nictvím  zhotovitele  prokázat stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný subdo-

davatel. Objednatel nesmí změnu subdodavatele  se stejnou či vyšší kvalifikací jako původ-

ní nahrazovaný subdodavatel odmítnout, nejsou-li k tomu dány závažné důvody.

6. Objednatel  je oprávněn  kontrolovat  provádění  díla  zhotovitelem.  Dozor  objednatele je

oprávněn zejména:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, přílohou č. 1

této smlouvy, příslušnými  obecně  závaznými  právními  předpisy, ČSN  a  rozhodnutími

veřejnoprávních orgánů;

- upozorňovat  zhotovitele  na  zjištěné  nedostatky  a  kontrolovat  termíny a  způsob jejich

odstranění;

- kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic, apod.

7. Smluvní strany jsou povinny  zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích,

které  jsou  obsažené v  této smlouvě  a dále o všech skutečnostech a informacích, které jim

byly v souvislosti s touto smlouvou  nebo  jejím  plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či

sděleny, nebo  o  nichž  se  jakkoliv  dozvěděli, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s

nimi smluvní  strana  seznámila,  prokazatelně  veřejně  přístupné  nebo  těch,  které  se  bez

zavinění  smluvní   strany  veřejně   přístupnými   stanou  (dále  jen  „důvěrné  informace").

- 8 -

Smluvní  strany  nesmí  důvěrné informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít

ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít  ani  v  neprospěch  objednatele. Povin-

nosti dle tohoto odstavce jsou smluvní strany povinny zachovávat i po zániku  této smlouvy,

vyjma   případů,  kdy  se  důvěrné   informace   stanou  prokazatelně  veřejně  přístupné  bez

zavinění smluvní strany. Povinnosti  dle  tohoto  odstavce  se  nevztahují  na případy, kdy je

smluvní strana povinna zveřejnit důvěrnou informaci na základě povinnosti uložené smluvní

straně právním  předpisem  nebo  rozhodnutím  orgánu  veřejné moci. Porušením této povin-

nosti současně není sdělení informace advokátovi smluvní  strany pro účely právního posou-

zení nebo podání žaloby nebo soudu v rámci soudního řízení.

XII. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Objednatel  je oprávněn (vedle případů uvedených v § 2001 až 2005 občanského zákoníku)

od této smlouvy písemně odstoupit:

- by1-1i  pravomocně  zjištěn  úpadek  zhotovitele  a  rozhodnuto o způsobu  řešení úpadku

konkursem, nebo  byl-li  insolvenční  návrh  pravomocné zamítnut pro nedostatek majetku

zhotovitele;

- jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s předáním díla delším než 20 dní;

- jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s  odstraněním vad  a  nedodělků zjištěných při pře-

dání díla delším než 20 dní;

- jestliže  zhotovitel  provádí  dílo v  rozporu  s touto  smlouvou nebo pokyny objednatele a

nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem;

- jestliže zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v čl. XI odst. 1 této smlouvy;

2. Pokud  před  dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, předá zhotovitel nedokonče-

né  dílo  objednateli  písemným  protokolem  podepsaným  oběma  smluvními  stranami, ve

kterém bude popsán stupeň  rozpracovanosti  díla a současně  předá objednateli veškeré do-

kumenty, zejména dokumenty dle čl. V. odst. 1 této smlouvy a  jiné  listiny  vztahující  se k

dílu, získané  za  dobu trvání účinnosti této smlouvy, jakož i případné listiny předané objed-

natelem zhotoviteli  k  provedení  díla.  Po vyhotovení  a  podepsání  tohoto protokolu bude

provedeno finanční vyrovnání  smluvních  stran. Objednatel  uhradí zhotoviteli provedenou

část díla podle podmínek této smlouvy.

3. Smluvní strany  se  dále  dohodly, že v  případě  odstoupení  od  smlouvy budou ujednání o

licencích, zárukách  za  jakost díla  a  sankcích  trvat  i  po  zániku  této  smlouvy. Ode  dne

podpisu protokolu  dle  odst. 2  tohoto  článku  smlouvy  začne  běžet  záruční  lhůta u  pro-

vedených částí díla.

4. Ustanovení odst. 2 a 3 tohoto  článku  smlouvy  zavazují smluvní strany dle jejich výslovné

vůle i po zániku této smlouvy.

5. Zhotovitel  bere  na vědomí, že s ohledem na financování veřejné zakázky z prostředků ČR,

neposkytnutí   finančních  prostředků   představuje  důvody  hodné   zvláštního  zřetele  pro

odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce, nevzniká

zhotoviteli nárok na náhradu škody.

XIII. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE A SANKCE

1. Zhotovitel odpovídá  za veškeré škody, které vzniknou objednateli v důsledku porušení této

- 9 -

smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen nahradit takto vzniklou škodu  v plném rozsa-

hu, včetně případných sankcí udělených objednateli správními orgány, jejichž příčinou bylo

porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení jeho povinností stanovených  touto smlouvou a je

povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými správními orgány.

3. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení  s  provedením  díla  ve  lhůtě  podle  čl.  IV. odst.  3  této

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla

bez DPH podle čl. VI. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

4. Ocitne-li se  objednatel  v prodlení s úhradou ceny díla podle čl. VII. odst. 1, je povinen za-

platit  zhotoviteli  smluvní  pokutu ve  výši  0,05 % z dlužné  částky za každý započatý den

prodlení.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z předáva-

cího protokolu nebo záručních vad zjištěných v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den  prodlení  do okamži-

ku jejich  odstranění. Odstraní-li  objednatel  vady  sám  nebo prostřednictvím třetí osoby v

souladu s touto smlouvou, je zhotovitel  povinen  uhradit  smluvní  pokutu pouze ve výši, v

níž smluvní pokuta přesahuje škodu, která objednateli vznikla v podobě vynaložení nákladů

na odstranění vad.

6. V případě  prodlení  zhotovitele s  odstraněním havárie je zhotovitel povinen zaplatit objed-

nateli smluvní  pokutu ve  výši 1.000,- Kč za každý  započatý  den  prodlení  do  okamžiku

jejího odstranění. Odstraní-li  objednatel  havárii  sám  nebo  prostřednictvím  třetí osoby v

souladu s  touto smlouvou,  je  zhotovitel povinen  uhradit smluvní pokutu pouze ve výši, v

níž smluvní pokuta přesahuje škodu, která objednateli vznikla v podobě vynaložení nákladů

na odstranění havárie.

7. Poruší-li zhotovitel povinnost dle čl. XI. odst. 1 této  smlouvy, je  povinen zaplatit objedna-

teli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové  ceny díla bez DPH  podle čl. VI. odst. 1  této

smlouvy.

8. Smluvní strany mají nárok na náhradu škody, která jim vznikla porušením povinnosti, k níž

se vztahuje smluvní pokuta.

9. V případě, že objednateli  vznikne  nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči zhotovi-

teli, je objednatel oprávněn  započíst  pohledávku  z  titulu  smluvní  pokuty  oproti  nároku

zhotovitele na úhradu jím vystavené faktury.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávku

za objednatelem z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovi-

tel není  oprávněn  svou  pohledávku  za  objednatelem z této  smlouvy nebo pohledávku na

zaplacení smluvní  pokuty vzniklé na základě této smlouvy použít k jednostrannému započ-

tení na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

2. Zhotovitel  na sebe  bere  nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1 765 odst. 2 občanského

zákoníku.

3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s

touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmí-

nek vyplývajících  z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svo-

bodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 147a zákona o

veřejných zakázkách.

- 10 -

4. Zhotovitel je  povinen  respektovat  skutečnost, že  projekt  je realizován s podporou dotace

Ministerstva vnitra ČR, a  je povinen spolupracovat  se  zadavatelem   především  v  oblasti

propagace projektu a  zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu. Zhoto-

vitel je povinen  všechny  písemné  zprávy, písemné  výstupy  a  prezentace a  jiné písemné

materiály   související s  plněním  předmětu  smlouvy opatřit vizuální identitou projektů dle

Pravidel pro provádění informačních a  propagačních  opatření  (viz  Příručka  pro  žadatele

a příjemce). Zhotovitel prohlašuje, že ke  dni  nabytí účinnosti smlouvy je s těmito pravidly

seznámen a  že bude při realizaci předmětu smlouvy sledovat, zda nedojde ke změně těchto

pravidel, přičemž se musí řídit pouze aktuálními pravidly.

5. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při  výkonu  finanční  kontroly  dle  zákona  č. 320/2001

Sb., o finanční  kontrole  ve  veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a také při výkonu

kontroly ze  strany  poskytovatele  dotace, třetích  osob pověřených poskytovatelem dotace,

Ministerstva financí České republiky a Nejvyššího  kontrolního  úřadu české republiky. Pro

účely finanční kontroly se zhotovitel považuje za osobu povinnou  spolupůsobit při  výkonu

finanční kontroly  dle  § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o  finanční  kontrole  ve veřejné

správě, ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel je povinen strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování z prostředků

státního rozpočtu České republiky  a  poskytnout  při  takové  kontrole  veškerou nezbytnou

součinnost. Zhotovitel  se  dále  zaváže  provést v  požadovaném termínu, rozsahu a  kvalitě

opatření k odstranění  kontrolních  zjištění a  informovat o  nich  příslušný  kontrolní orgán,

objednatele a  poskytovatele  dotace. Zhotovitel  bere  na vědomí, že poskytovatel dotace je

oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu

spolupůsobit.

7. Zhotovitel je povinen  archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, ori-

ginály účetních dokladů  a  dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlou-

vy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2030.  Po  tuto  dobu je

zhotovitel povinen umožnit osobám  oprávněným  k výkonu kontroly projektů provést kon-

trolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami

a může být měněna pouze písemnými dodatky k této smlouvě podepsanými objednatelem a

zhotovitelem.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s  platností originálu, z nichž každá ze

smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

10. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy nedopustil v souvislosti se zadá-

vacím řízením veřejné zakázky sám nebo prostřednictvím  jiné  osoby žádného jednání, jež

by odporovalo zákonu  nebo dobrým mravům nebo by zákon  obcházelo,  zejména že nena-

bízel žádné výhody osobám podílejícím  se  na zadání  veřejné zakázky, a že se zejména ve

vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání  narušujícího  hospodářskou sou-

těž.

11. V ostatním se tato smlouva řídí platným občanským zákoníkem.

12. Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno na … zasedání  Zastupitelstva  města  Dolní

Poustevna  dne ........2020.

13. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouvaje souhlasným, svobodným a vážným projevem

jejich pravé vůle a že ji neuzavřely v tísni za nápadně  nevýhodných podmínek, což stvrzují

svými podpisy v jejím závěru.

- 11 -

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr

V Dolní Poustevně dne  …..2020                                  V ……………………  dne  ……2020

…………………………………       		          ………………………………

Robert Holec                                                                    ………………

starosta města Dolní Poustevna                                                       zhotovitel

objednatel

- 12 -