Smlouva o dílo č. ../2018-SM

(§ 2586 NOZ)

Smluvní strany  :

Objednatel                                  : Město Dolní Poustevna

se sídlem                                      : Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna

IČ                                                 : 00261289

DIČ                                              : CZ00261289

bankovní spojení                         :  Komerční banka a.s.,  pobočka Rumburk

č.ú. : 4128431/0100

jednající ve věcech smluvních    :  Robert Holec, starosta města

jednající ve věcech technických :  Zdeněk Hauser, odbor  správy majetku MěÚ Dolní

Poustevna

telefon                                         : 412397136, 412397221

e-mail                                          : info@dolnipoustevna.cz, starosta@dolnipoustevna.cz,

hauser@dolnipoustevna.cz

na straně první  (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel                                   :

se sídlem                                      :

IČ                                                 :

bankovní spojení                         :

č.ú.

zastoupený                                  :

telefon                                         :

na straně druhé  (dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo :

I.

Předmět  Smlouvy o dílo

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v provedení  stavebně technického opatření (terénních úprav) „Renovace povrchu travnatého hřiště sportovního areálu v Dolní Poustevně“ na p.p.č. KN 399/10 a 399/28 v kat. území a obci Dolní Poustevna,  a  objednatel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít a  zaplatit níže sjednanou cenu díla.

- 1 -

Dílo je dále specifikováno :

- položkovým rozpočtem (nabídkovým) ze dne ....2018, jenž je součástí  nabídky  objednatele

podané v rámci zadávacího řízení postupem mimo režim  zákona č. 134/2016 Sb., o zadává-

ní veřejných zakázek, v platném znění - Příloha č. 1 této Smlouvy o dílo,

- podmínkami specifikovanými v zadávacích podkladech pro výběr zhotovitele,

II.

Čas a místo plnění

1. Zhotovitel zahájí stavební práce na díle od 1.10.2018.

2. Pokud zhotovitel z vlastní viny nezahájí stavební práce ve sjednaném termínu, je objednatel

oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč  za každý den prodlení a zhotovitel je

povinen tuto pokutu objednateli zaplatit. Nárokováním, resp.  úhradou  této smluvní pokuty

není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

3. Termín dokončení a předání díla je nejpozději do 31.10.2018. Termín dokončení a předání

díla může být prodloužen z důvodu nevhodných klimatických podmínek po období realiza-

ce díla.

4. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením  a předáním díla, je povinen zaplatit objed-

nateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč  za každý den prodlení.  Nárokováním  resp. úhra-

dou této smluvní pokuty není  dotčeno  právo  objednatel  na náhradu škody.

5. Místo plnění předmětu Smlouvy o dílo  je :

- sportovní areál města Dolní Poustevna, pozemky p.p.č. KN 399/28 (sportovní  a rekreační

plocha) a části p.p.č. KN 399/10 (sportovní  a rekreační plocha), obě v  kat.  území  a obci

Dolní Poustevna.

.

III.

Cena díla

1. Celková cena díla specifikovaného v čl. I. se po dohodě smluvních stran sjednává v souladu

s nabídkou  zhotovitele  jako cena nejvýše přípustná a činí :

Cena celkem bez DPH ……………………………                                  ………….,.. Kč

DPH 21%                           …………………………                                 ………….,.. Kč

Cena celkem včetně  DPH ….…………………….                                  ………….,.. Kč

Tato sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně  neupravuje  tato  Smlouva.  Cena  obsahuje  veškeré  náklady  zhotovitele  nutné k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, až do konce její platnosti. Cena obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

2. Sjednaná cena obsahuje veškeré  náklady a zisk  zhotovitele  nezbytné k řádnému a včasné-

nému provedení díla. Cena  obsahuje mimo  vlastní  provedení  prací  a  dodávek  zejména

i náklady na :

-  vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,

-  zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,

- 2 -

-  opatření k ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů,

-  pojištění stavby a osob,

-  pojištění škod způsobených zhotovitelem při realizaci díla,

-  organizační a koordinační činnost,

-  poplatky spojené se záborem veřejného prostranství,

-  zajištění veškeré dopravy a nezbytných dopravních opatření.

3. Sjednaná cena je  platná  až  do  termínu  dokončení  sjednaného  dle  smlouvy. Jednotkové

ceny  uvedené  v položkovém  rozpočtu  jsou ceny  pevné   po celou   dobu  plnění zakázky.

Položkový  rozpočet slouží k prokazování finančního objemu  provedených  prací  (podklad

pro fakturaci) a  dále  pro  ocenění  přímých  víceprací  nebo  méněprací.  Zhotovitel   nemá

právo  domáhat  se zvýšení  sjednané ceny z  důvodů  chyb  nebo nedostatků v položkovém

rozpočtu, pokud  jsou tyto chyby  důsledkem   nepřesného nebo  neúplného ocenění výkazu

výměr.

4. Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek :

-  pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení  plnění předmětu veřejné zakázky

dojde  ke změnám sazeb DPH,

-  pokud  objednatel bude požadovat i  provedení  jiných prací, než těch, které byly předmě-

tem  zadání  nebo pokud objednatel  vyloučí  některé  práce z předmětu plnění,

-  pokud  objednatel  bude požadovat jinou  kvalitu nebo druh materiálů, než tu, která  byla

uvedena v nabídce,

- pokud dojde k nepředvídaným skutečnostem, které jsou  nezbytné  pro zdárné  dokončení

požadovaných prací a dodávek materiálu.

Jakékoliv změny  sjednané  ceny  jsou  možné pouze písemně  dohodnutou  formou číslova-

ného dodatku ke  Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

6. Objednatel nebude hradit zálohové platby za realizaci díla. Fakturace  za  skutečně  realizo-

vané práce bude provedena na základě  protokolárního předání a  převzetí předmětu plnění

Smlouvy o dílo, a to bez vad a nedodělků, a následně  zhotovitelem  vystavěného  řádného

daňového dokladu.

IV.

Platební podmínky

Cena díla je splatná ve lhůtě 14 dní od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

V.

Způsob převzetí dodávky

Zhotovitel dokončený předmět díla předá nejpozději do 31.10.2018 formou písemného předávacího protokolu, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost.

- 3 -

VI.

Odpovědnost za vady, reklamační řízení

Na výše uvedený předmět díla dle bodu I. poskytuje zhotovitel záruku po dobu :

- uchazeč uvede časový rozsah poskytnuté záruky v měsících a za jakých podmínek.

VII.

Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele smluvní pokuta uvedena v čl. II, odst. 4.

2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla sjednávají smluvní  strany smluvní

pokutu ve výši  0,05% denně z ceny díla za každý další den prodlení.

VIII.

Jiná ujednání

1. Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků.

2. V ostatním se tato smlouva řídí platným občanským zákoníkem.

3. Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno na ….. zasedání  Zastupitelstva  města  Dolní

Poustevna  dne .......2018.

4. Tato  Smlouva  o  dílo  je  vyhotovena  ve  dvou  stejnopisech,  každý  s platností  originálu,

přičemž každý z výtisků obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel  i  objednatel  obdrží po

jednom stejnopisu.

5. Smluvní  strany  prohlašují, že Smlouvo o dílo  přečetly, s  obsahem souhlasí, prohlašují, že

tato  Smlouva nebyla uzavřena  v  tísni nebo na  základě  nevýhodných  podmínek,  kdy  na

důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své vlastnoruční podpisy.

V Dolní Poustevně dne  ….2018                                  V ……………………  dne  …….2018

…………………………………       		          ………………………………

Robert Holec                                                                    ………………

starosta města Dolní Poustevna                                                       zhotovitel

objednatel

Přílohy  Smlouvy o dílo :

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby (nabídkový) ze dne ……..2018

Příloha č. 2 – Finanční a časový harmonogram

- 4 -