**Příloha č. 4 Výzvy**

**Smlouva o dílo č. ../2020-SM**

**(§ 2586 NOZ)**

**Smluvní strany :**

**Objednatel** :Město Dolní Poustevna

se sídlem : Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna

IČ : 00261289

DIČ : CZ00261289

bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Rumburk

č.ú. : 4128431/0100

jednající ve věcech smluvních : Robert Holec, starosta města

jednající ve věcech technických : Zdeněk Hauser, odbor správy majetku MěÚ Dolní

Poustevna

telefon : 412397136, 412397221

e-mail : [info@dolnipoustevna.cz](mailto:info@dolnipoustevna.cz), [starosta@dolnipoustevna.cz](mailto:starosta@dolnipoustevna.cz),

[hauser@dolnipoustevna.cz](mailto:hauser@dolnipoustevna.cz)

na straně první (dále jen ***„objednatel“***)

**a**

**Zhotovitel** :

se sídlem :

IČ :

bankovní spojení :

č.ú.

zastoupený :

telefon :

na straně druhé (dále jen ***„zhotovitel“***)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo :

**I.**

**ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího

řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem **„Obnova památníku obětem 1. světové**

**války – Dolní Poustevna“,** zadané postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadá-

vání veřejných zakázek, v platném znění. Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou

vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

- 1 -

2. Předmět díla dle této smlouvy je spolufinancován formou účelové dotace z programu

Ministerstva obrany ČR (Program 10729 – Zachování a obnova historických hodnot, číslo

EDS 107D291002043). Smluvní strany budou postupovat v souladu s podmínkami určený-

mi pro žadatele a příjemce a v souladu s oficiálními doporučeními a oznámeními zprostřed-

kujícího subjektu.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlou-

vy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému

provedení díla. Pověří-li zhotovitel provedením díla jinou osobu, má zhotovitel při prová-

dění díla jinou osobou odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není

známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu

není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či

jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na maje-

tek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.

5. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpoví-

dají aktuálnímu stavu, a že osobami jednajícími při uzavření této smlouvy jsou osoby

oprávněné smluvní strany zastupovat a jednat za smluvní strany. Jakékoliv změny údajů

uvedených v záhlaví této smlouvy, jež nastanou v době po uzavření této smlouvy, jsou

smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

6. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku

ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, kte-

rá nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé smluvní straně vznikla.

**II. PŘEDMĚT SMLOUVY**

l. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí

ve sjednaném termínu za podmínek dle této smlouvy dále specifikované dílo a závazek

objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu. Zhotovitel se za-

vazuje postupovat při plnění této smlouvy o dílo v souladu s podmínkami poskytovatele do-

tačních prostředků, tj. Ministerstva obrany ČR.

**III. PŘEDMĚT DÍLA**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo dle podmínek stanovených zadávací

dokumentací, touto smlouvou a jejími přílohami, a to včetně všech souvisejících prací, do-

dávek, služeb a nutného zaškolení obsluhy (dále jen „dílo“).

2. Součástí díla jsou veškeré práce, dodávky, služby, činnosti a výkony, kterých je třeba trvale

nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání díla a k uvedení díla do řádného provozu, ne-

ní-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.

3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s

prováděním díla, vyžadované touto smlouvou a jejími přílohami, platnými právními předpi-

sy nebo orgány státní správy.

4. Rozsah a kvalita díla jsou dále dány příslušnými ČSN a obecné závaznými právními

předpisy platnými v době provádění díla, případně dalšími podmínkami objednatele sjedna-

nými v této smlouvě.

- 2 -

5. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy převzal a seznámil se s přílohami

této smlouvy a místem plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a že s ohledem na své znalosti

a zkušenosti zhotoví dílo dle smlouvy a jejích příloh, aby mohlo být řádně užíváno k účelu,

k němuž má být zhotoveno. Zhotovitel je povinen v rámci plnění dle této smlouvy provést

veškeré práce, dodávky, služby, činnosti a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k

zahájení, dokončení a předání díla a k uvedení díla do řádného provozu.

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy a jejích příloh včetně prací a dodá-

vek, které sice nejsou v této smlouvě výslovné popsány, ale jsou pro řádné provedení díla

potřebné a zhotovitel je znal, mohl anebo měl znát na základě svých odborných a technic-

kých znalostí při uzavření této smlouvy.

7. Zhotovitel je při provádění díla vázán pokyny objednatele, pokud objednatel zhotoviteli

takové pokyny udělí.

8. Změny díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo

materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dá-

le jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), a musí být vždy sjednány předem ve formě

písemného dodatku k této smlouvě.

**IV. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ**

1. Místem plnění díla je stávající pomník včetně zázemí při ulici Lobendavská, situovaný na

st.p.č. KN 257 v kat. území Horní Poustevna a obci Dolní Poustevna.

2. Termín zahájení plnění díla : **01.08.2020**

3. Termín dokončení díla : **30.09.2020**

4. Jestliže nevhodné nebo neúplné podklady nebo pokyny brání v řádném provádění díla,

zhotovitel tyto skutečnosti bezodkladně oznámí objednateli a v nezbytném rozsahu přeruší

provádění díla do doby změny nebo doplnění podkladů nebo pokynů objednatelem nebo do

doby doručení písemného sdělení objednatele, že trvá na provádění díla s použitím předa-

ných podkladů nebo za dodržování jeho pokynů. Zhotovitel je povinen pokračovat v prová-

dění díla v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné podklady nebo

pokyny. O dobu, po kterou bylo nutné provádění díla přerušit z důvodů uvedených v tomto

odstavci, se prodlužuje lhůta pro provedení díla.

**V. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

1. Závazek zhotovitele provést dílo podle této smlouvy je splněn jeho řádným a včasným do-

končením a předáním objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k užívání

díla a dokladů stanovených právními předpisy, normami, a rozhodnutími orgánů veřejné

moci, tj. zejména :

- záruční listy k dodávané technologii;

- návody k obsluze, návody k použití k dodávané technologii;

- doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpa-

dech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- 3 -

2. V případě, že platné obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepi-

sují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se

díla, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.

3. Objednatel dílo převezme za předpokladu, že provedení díla odpovídá této smlouvě, je plně

funkční, a je prosté vad a nedodělků s výjimkou drobných vad a nedodělků, jež nebrání

řádnému užívání díla.

4. O předání a převzetí díla (včetně jeho částí) bude smluvními stranami sepsán protokol, kte-

rý bude obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k

jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předávaných zho-

tovitelem objednateli při předání díla (dále též jako „předávací protokol“). Pokud zhotovitel

vady, uvedené v předávacím protokolu v dohodnuté době neodstraní, je objednatel opráv-

něn zajistit odstranění vad třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu,

která objednateli vznikla, včetně škody v podobě vynaložení nákladů na odstranění tako-

vých vad.

5. Předávací protokol musí obsahovat minimálně tyto náležitosti :

a) číslo předávacího protokolu a datum,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky,

c) označení předmětu plnění nebo jeho části,

d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,

e) příslušná loga programu, název projektu, registrační číslo projektu a informaci, že se

jedná o projekt podpořený z programu Ministerstva obrany ČR,

f) datum zahájení a dokončení plnění příslušné části díla/celého díla,

g) podrobné vymezení rozsahu provedených prací a dodávek,

h) prohlášení objednatele, že plnění (jeho část) přejímá (nepřejímá), podpis oprávněné oso-

by objednatele,

i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která předávací protokol vystavila, včetně kontaktní-

ho telefonu.

6. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s

uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě

nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany lhůty k odstranění vad nebo nedodělků a náhradní

termín předání a převzetí díla.

7. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z přejímací-

ho řízení, a to v termínu stanoveném v předávacím protokolu. V případě nepřevzetí díla ob-

jednatelem je zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě sjedna-

né v zápisu o nepřevzetí díla podle odst. 5 tohoto článku smlouvy. Nebude-li termín odstra-

nění vady nebo nedodělku v předávacím protokolu nebo v zápisu o nepřevzetí díla stano-

ven, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 14 kalendářních

dnů ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu, resp. vyhotovení zápisu o ne-

převzetí díla. O odstranění vad a nedodělků sepíší smluvní strany protokol.

**VI. CENA DÍLA**

1. Cena díla se sjednává jako cena pevná, přičemž tato cena je podrobně rozčleněna v polož-

kovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“).

- 4 -

**Cena díla bez DPH : ……………….,..Kč**

**Sazba DPH (21%) : ………………..,..Kč**

**Cena díla celkem včetně DPH : …………………..,.. Kč**

2. V případě rozporu ceny uvedené v předchozím odstavci této smlouvy a ceny vyplývající z

položkového rozpočtu je rozhodující cena uvedená v předchozím odstavci této smlouvy.

Cena je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkou změny da-

ňových právních předpisů týkajících se DPH. Do ceny jsou zahrnuty veškeré náklady či

poplatky a další výdaje, které zhotoviteli při realizaci díla vzniknou nebo mohou vzniknout.

3. V ceně díla je zahrnuta cena za veškeré práce, dodávky, služby, činnosti a výkony, kterých

je třeba pro včasné a kompletní provedení díla a k uvedení díla do řádného provozu a veš-

keré další náklady zhotovitele, nutné pro včasné a kompletní provedení díla dle této smlou-

vy. V ceně díla je taktéž zahrnuto vypracování veškeré technické dokumentace a postupů

instalace a zapojení jednotlivých částí díla.

**VII. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Cena díla je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu. Fakturace bude

probíhat měsíčně, dle skutečně provedených prací, odsouhlasených zástupcem objednatele.

Zbývající cena díla dle čl. VI. této smlouvy, je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne předání a

převzetí díla, kdy lhůta pro úhradu ceny díla se prodlužuje o dobu odstranění veškerých

vad a nedodělků vytknutých v předávacím protokolu.

2. Zhotovitel je povinen na částku odpovídající ceně díla vystavit daňový doklad (dále jen

„faktura“) v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění poz-

dějších předpisů (dále jen „zákon o DPH”) nejpozději do 7 dnů po převzetí a předání díla.

Bude-li na faktuře uvedena doba splatnosti, musí odpovídat době, v níž je objednatel povi-

nen zaplatit cenu díla dle předchozího odstavce této smlouvy vč. doby nutné k odstranění

vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.

3. Vystavená faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, a

ust. § 435 občanského zákoníku a náležitosti stanovené touto smlouvou vč. dohodnutých

příloh a nedílných součástí. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se

jedná o projekt dotovaný z programu Ministerstva vnitra ČR, a číslo projektu. Faktura musí

kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také :

- číslo a datum vystavení faktury,

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky,

- příslušná loga programu, název projektu, registrační číslo projektu a informaci, že se jed-

ná o projekt podpořený z programu Ministerstva obrany ČR,

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na

číslo uzavřené smlouvy),

- označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od

čísla uvedeného v této smlouvě je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objed-

natele),

- číslo a datum předávacího protokolu podepsaného zástupcem zhotovitele a odsouhlasené-

ho zástupcem objednatele (kopie předávacího protokolu bude přílohou faktury),

- lhůtu splatnosti faktury,

- 5 -

- název, sídlo, ICO a DIČ objednatele a zhotovitele,

- jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu a

e-mailu.

4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost vč. dohodnu-

tých příloh nebo nedílných součástí, nebo bude-li chybně stanovena cena, DPH, doba splat-

nosti nebo jiná náležitost faktury, je objednatel oprávněn tuto fakturu vrátit zhotoviteli k

provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením

nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splat-

nosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové (opravené či doplnění) fak-

tury objednateli.

5. Bankovní účet uvedený zhotovitelem na jím vystaveném daňovém dokladu za účelem

úhrady ceny díla musí odpovídat bankovnímu účtu zveřejněnému dle ustanovení § 98 záko-

na o DPH příslušným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V opačném

případě je objednatel zhotovitelem vystavený daňový doklad za podmínek dle předchozího

odstavce oprávněn zhotoviteli vrátit.

6. Okamžikem zaplacení ceny díla se rozumí datum odepsání příslušné částky, odpovídající

ceně díla, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7. Veškeré úhrady objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním

převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v čl. 1 této smlouvy.

**VIII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE**

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické

právo na jakoukoliv část díla přechází na objednatele jejím zabudováním do díla, popřípadě

instalací či montáží v místě plnění. Objednatel zůstává vlastníkem díla i v případě zániku

závazku z této smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze smluvních stran

od této smlouvy.

2. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele

okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu. Smluvní strany se dohodly, že

§ 1976 občanského zákoníku, se nepoužije.

**IX. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Ke všem částem díla, které mají povahu autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých záko-

nů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon"), a k nimž zhotovitel má nebo

mu vznikne majetkové autorské právo, poskytuje zhotovitel objednateli licenci ke všem

způsobům užití známým ke dni uzavření této smlouvy, a to s účinností ode dne přechodu

vlastnického práva k věci, v níž bylo konkrétní autorské dílo zahrnuto, nejpozději však ode

dne dokončení díla.

2. Licenci dle předcházejícího odstavce této smlouvy zhotovitel uděluje objednateli jako bez-

úplatnou, nevýhradní, přenosnou, na dobu trvání majetkových práv autora, v neomezeném

územním rozsahu. Zhotovitel uděluje objednateli oprávnění k zapracování, sloučení nebo

připojení autorských děl a jejich částí, dodaných zhotovitelem dle této smlouvy, do systémů

objednatele nebo do jakýchkoliv jiných systémů dle potřeb a vůle objednatele, a dále k ja-

kýmkoliv změnám uvedených autorských děl.

- 6 -

3. Zhotovitelem udělená licence se vztahuje ve shora uvedeném rozsahu i na jakékoli rozšíře-

ní, upgrady, updaty a další změny autorských děl, jsou-1i dodány zhotovitelem dle této

smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje učinit všechny nezbytné právní úkony nutné pro zabezpečení neru-

šeného výkonu práv vyplývajících z této smlouvy pro objednatele.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn udělit licence uvedené v tomto článku. Pokud zhoto-

vitel zjistí, že nebude moci dostát prohlášení dle předchozí věty, je povinen na takovou sku-

tečnost objednatele neprodleně písemně upozornit. Zhotovitel odpovídá objednateli za jaké-

koli škody, nemajetkové újmy či náklady, včetně veškerých výdajů na odbornou právní po-

moc, vyplývající z jakéhokoli porušení autorských a jiných práv duševního vlastnictví zho-

tovitele nebo třetích osob užíváním autorských děl dodaných zhotovitelem za účelem pro-

vedení díla.

**X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno řádně v souladu s touto smlouvou a jejími

přílohami, ČSN a platnými obecně závaznými právními předpisy.

2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba jednotlivých komponentů zboží je

24 měsíců, záruční doba na stavební práce je 60 měsíců, a počínají běžet ode dne obou-

stranného podpisu předávacího protokolu v případě, že dílo bylo předáno bez vad a nedo-

dělků (dále jen „záruční doba“). V případě, že dílo bylo předáno s drobnými vadami a

nedodělky, jež nebrání řádnému užívání díla, počíná záruční doba běžet ode dne odstranění

takových vad a nedodělků.

3. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo a všechny jeho součásti budou po celou dobu trvání

záruční doby splňovat sjednané technické parametry a budou v souladu s příslušnými nor-

mami a předpisy, touto smlouvou, jejími přílohami a obecně závaznými právními předpisy.

4. Záruka se vztahuje na všechny vady díla, jež se projeví jako rozpor s touto smlouvou (dále

jen „záruční vady“), s výjimkou vad díla:

- způsobených výlučně objednatelem nebo třetími osobami. Výluka dle předchozí věty se

nevztahuje na vady, které se vyskytnou v důsledku zásahu do díla objednatelem nebo jím

pověřenou třetí osobou v případě, kdy zhotovitel neplní svoji povinnost provádět činnosti

uvedené v odstavci 5, 6 nebo 8 tohoto článku a objednatel využije svého práva dle odst. 7

tohoto článku provést příslušné činnosti sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

- jež byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na díle vnějšími událostmi a nezpůsobil

je zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí zhotovitel plnil svůj závazek.

5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den po oz-

námení vady objednatelem zhotoviteli, dostavit se po předchozí dohodě na místo stanovené

objednatelem v oznámení vady, a není-li takové místo určeno, pak do sídla objednatele, za

účelem projednání reklamace vad a v téže lhůtě objednateli písemně sdělit, zda jsou ozná-

mené vady záručními vadami nebo zda jde o vady mimozáruční. Pokud tak zhotovitel neu-

činí, má se za to, že jde o záruční vady. Pokud zhotovitel sdělí, že reklamované vady jsou

vadami mimozáručními, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo prostřednictvím

třetí osoby. Ukáže-li se, že reklamované vady, o nichž zhotovitel sdělil, že jsou vadami mi-

mozáručními. a jež objednatel odstranil dle předchozí věty, byly záručními vadami, je

zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu, která objednateli vznikla, včetně škody v po-

době vynaložení nákladů na odstranění takových vad.

6. Zhotovitel je povinen záruční vady odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich

oznámení objednatelem zhotoviteli, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnut

jiný termín pro odstranění vad.

- 7 -

7. Pokud zhotovitel neodstraní záruční vady ve sjednané lhůtě od jejich oznámení objednate-

telem zhotoviteli, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vadu buď sám odstranit,

nebo pověřit jejím odstraněním třetí osobu. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu,

která objednateli vznikla v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad.

8. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení záručních vad objednatelem

zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění oznámených záručních vad.

9. Zhotovitel je povinen po celou záruční dobu bezplatně odstraňovat záruční vady.

**XI. OSTATNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY**

1. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli předloží nejpozději při podpisu této smlouvy

pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu

způsobenou při provádění díla třetí osobě s pojistným plněním ve výši min. 500.000,- Kč.

Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje udržovat pojištění alespoň v uvedené výši v

platnosti až do okamžiku, kdy dojde k podpisu předávacího protokolu oběma smluvními

stranami a do stejné doby řádně hradit pojistné zvýše uvedené pojistné smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu splatnými a účinnými obecně

závaznými právními předpisy ČR a EU.

3. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit odborné technické vedení provádění díla, dodržovat

bezpečnost práce při provádění díla, průběžně odklízet případný odpad, udržovat čistotu v

místě plnění a v jeho okolí a po dokončení díla na svůj náklad odklidit veškerý odpad

vzniklý z jeho činnosti.

4. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení částí díla subdodavateli.

5. Zhotovitel je povinen provádět dílo, nebo jeho část subdodavatelem, pokud jím ve své

nabídce podané v zadávacím řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikačních

předpokladů. Pokud ze závažných objektivních důvodů nebude zhotovitel schopen zajistit,

aby se takový subdodavatel podílel na realizaci díla, je zhotovitel oprávněn takového

subdodavatele nahradit jiným subdodavatelem pouze na základě předchozího písemného

souhlasu objednatele. Subdodavatel nahrazující původního subdodavatele musí prostřed-

nictvím zhotovitele prokázat stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný subdo-

davatel. Objednatel nesmí změnu subdodavatele se stejnou či vyšší kvalifikací jako původ-

ní nahrazovaný subdodavatel odmítnout, nejsou-li k tomu dány závažné důvody.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem. Dozor objednatele je

oprávněn zejména:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, přílohou č. 1

této smlouvy, příslušnými obecně závaznými právními předpisy, ČSN a rozhodnutími

veřejnoprávních orgánů;

- upozorňovat zhotovitele na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob jejich

odstranění;

- kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic, apod.

7. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích,

které jsou obsažené v této smlouvě a dále o všech skutečnostech a informacích, které jim

byly v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či

sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděli, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s

nimi smluvní strana seznámila, prokazatelně veřejně přístupné nebo těch, které se bez

zavinění smluvní strany veřejně přístupnými stanou (dále jen „důvěrné informace").

- 8 -

Smluvní strany nesmí důvěrné informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít

ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch objednatele. Povin-

nosti dle tohoto odstavce jsou smluvní strany povinny zachovávat i po zániku této smlouvy,

vyjma případů, kdy se důvěrné informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez

zavinění smluvní strany. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je

smluvní strana povinna zveřejnit důvěrnou informaci na základě povinnosti uložené smluvní

straně právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. Porušením této povin-

nosti současně není sdělení informace advokátovi smluvní strany pro účely právního posou-

zení nebo podání žaloby nebo soudu v rámci soudního řízení.

**XII. UKONČENÍ SMLOUVY**

1. Objednatel je oprávněn (vedle případů uvedených v § 2001 až 2005 občanského zákoníku)

od této smlouvy písemně odstoupit:

- by1-1i pravomocně zjištěn úpadek zhotovitele a rozhodnuto o způsobu řešení úpadku

konkursem, nebo byl-li insolvenční návrh pravomocné zamítnut pro nedostatek majetku

zhotovitele;

- jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s předáním díla delším než 20 dní;

- jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při pře-

dání díla delším než 20 dní;

- jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele a

nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem;

- jestliže zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v čl. XI odst. 1 této smlouvy;

2. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, předá zhotovitel nedokonče-

né dílo objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami, ve

kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti díla a současně předá objednateli veškeré do-

kumenty, zejména dokumenty dle čl. V. odst. 1 této smlouvy a jiné listiny vztahující se k

dílu, získané za dobu trvání účinnosti této smlouvy, jakož i případné listiny předané objed-

natelem zhotoviteli k provedení díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude

provedeno finanční vyrovnání smluvních stran. Objednatel uhradí zhotoviteli provedenou

část díla podle podmínek této smlouvy.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou ujednání o

licencích, zárukách za jakost díla a sankcích trvat i po zániku této smlouvy. Ode dne

podpisu protokolu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy začne běžet záruční lhůta u pro-

vedených částí díla.

4. Ustanovení odst. 2 a 3 tohoto článku smlouvy zavazují smluvní strany dle jejich výslovné

vůle i po zániku této smlouvy.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že s ohledem na financování veřejné zakázky z prostředků ČR,

neposkytnutí finančních prostředků představuje důvody hodné zvláštního zřetele pro

odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce, nevzniká

zhotoviteli nárok na náhradu škody.

**XIII. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE A SANKCE**

1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou objednateli v důsledku porušení této

- 9 -

smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen nahradit takto vzniklou škodu v plném rozsa-

hu, včetně případných sankcí udělených objednateli správními orgány, jejichž příčinou bylo

porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení jeho povinností stanovených touto smlouvou a je

povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými správními orgány.

3. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s provedením díla ve lhůtě podle čl. IV. odst. 3 této

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla

bez DPH podle čl. VI. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny díla podle čl. VII. odst. 1, je povinen za-

platit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den

prodlení.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z předáva-

cího protokolu nebo záručních vad zjištěných v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení do okamži-

ku jejich odstranění. Odstraní-li objednatel vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby v

souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu pouze ve výši, v

níž smluvní pokuta přesahuje škodu, která objednateli vznikla v podobě vynaložení nákladů

na odstranění vad.

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním havárie je zhotovitel povinen zaplatit objed-

nateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení do okamžiku

jejího odstranění. Odstraní-li objednatel havárii sám nebo prostřednictvím třetí osoby v

souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu pouze ve výši, v

níž smluvní pokuta přesahuje škodu, která objednateli vznikla v podobě vynaložení nákladů

na odstranění havárie.

7. Poruší-li zhotovitel povinnost dle čl. XI. odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objedna-

teli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH podle čl. VI. odst. 1 této

smlouvy.

8. Smluvní strany mají nárok na náhradu škody, která jim vznikla porušením povinnosti, k níž

se vztahuje smluvní pokuta.

9. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči zhotovi-

teli, je objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu smluvní pokuty oproti nároku

zhotovitele na úhradu jím vystavené faktury.

**XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávku

za objednatelem z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovi-

tel není oprávněn svou pohledávku za objednatelem z této smlouvy nebo pohledávku na

zaplacení smluvní pokuty vzniklé na základě této smlouvy použít k jednostrannému započ-

tení na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

2. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1 765 odst. 2 občanského

zákoníku.

3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s

touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmí-

nek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svo-

bodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 147a zákona o

veřejných zakázkách.

- 10 -

4. Zhotovitel je povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace

Ministerstva vnitra ČR, a je povinen spolupracovat se zadavatelem především v oblasti

propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu. Zhoto-

vitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace a jiné písemné

materiály související s plněním předmětu smlouvy opatřit vizuální identitou projektů dle

Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (viz Příručka pro žadatele

a příjemce). Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je s těmito pravidly

seznámen a že bude při realizaci předmětu smlouvy sledovat, zda nedojde ke změně těchto

pravidel, přičemž se musí řídit pouze aktuálními pravidly.

5. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a také při výkonu

kontroly ze strany poskytovatele dotace, třetích osob pověřených poskytovatelem dotace,

Ministerstva financí České republiky a Nejvyššího kontrolního úřadu české republiky. Pro

účely finanční kontroly se zhotovitel považuje za osobu povinnou spolupůsobit při výkonu

finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě, ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel je povinen strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování z prostředků

státního rozpočtu České republiky a poskytnout při takové kontrole veškerou nezbytnou

součinnost. Zhotovitel se dále zaváže provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě

opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán,

objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je

oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu

spolupůsobit.

7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, ori-

ginály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlou-

vy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2030. Po tuto dobu je

zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kon-

trolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami

a může být měněna pouze písemnými dodatky k této smlouvě podepsanými objednatelem a

zhotovitelem.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze

smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

10. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy nedopustil v souvislosti se zadá-

vacím řízením veřejné zakázky sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež

by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nena-

bízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, a že se zejména ve

vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou sou-

těž.

11. V ostatním se tato smlouva řídí platným občanským zákoníkem.

12. Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno na … zasedání Zastupitelstva města Dolní

Poustevna dne ........2020.

13. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouvaje souhlasným, svobodným a vážným projevem

jejich pravé vůle a že ji neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují

svými podpisy v jejím závěru.

- 11 -

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr

V Dolní Poustevně dne …..2020 V …………………… dne ……2020

………………………………… ………………………………

Robert Holec ………………

starosta města Dolní Poustevna zhotovitel

objednatel

- 12 -